РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.10.2012 | № 475 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы»

(в редакции постановления от 28.11.2012 № 507, от 26.08.2013 № 491)

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 № 04 «О порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ» и распоряжениями Администрации Куйбышевского района от 18.10.2012 № 156 «О  разработке районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2013-2017 годы»,  от 30.10.2012 № 164 «О внесении изменений в распоряжение  Администрации Куйбышевского района от 18.10.2012 №. 156»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы», согласно приложения.

2. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, архитектуре,  муниципальному хозяйству, транспорту и связи В.П. Гринченко.

| Глава Куйбышевского района |  | А.С. Криворотов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 31.10.2012 г. № 475 |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

Районной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы»

| Наименование программы | – | районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» (далее – программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | – | Распоряжение Администрации Куйбышевского района от 18.10.2012 № 156 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы». |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | – | отдел муниципального хозяйства Администрации района |
| Разработчик подпрограммы | – | отдел муниципального хозяйства Администрации района |
| Основные цели подпрограммы | – | обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи подпрограммы | – | строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2012 – 2017 годы |
| Структура подпрограммы, перечень основных направлений и мероприятий | – | Раздел I. Общие сведения о Куйбышевском районе. Раздел II. Наименование нормативных документов регламентирующих разработку и реализацию программы. Раздел III. Анализ текущего состояния. Характеристика проблемы. Раздел IV. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел V. Перечень мероприятий программы. Раздел VI. Экологическая эффективность мероприятий программы. Раздел VII. Социально-экономические и экологические последствия от реализации мероприятий программы. - Приложение 1. Перечень мероприятий по развитию систем коммунальной и инженерной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы. Приложение 2. Методика оценки эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» |
| Исполнители, соисполнители подпрограммы | – | Администрация района; Администрации Куйбышевского, Кринично-Лугского, Лысогорского сельских поселений. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | Средства областного бюджета определяются по ежегодным соглашениям между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией района. Средства местных бюджетов – после утверждения соответствующих бюджетов. Внебюджетные средства – средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Суммы определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | – | - повысить уровень газификации населённых пунктов до 88%; - обеспечить население питьевой водой до 75%; - довести уровень теплоснабжения объектов социальной сферы, с использованием в качестве топлива природного газа до 100%; - повысить охват населения по сбору и вывозу мусора в районе до 80%. |

- РАЗДЕЛ I.

Общие сведения о Куйбышевском районе

Куйбышевский район как самостоятельная административно-территориальная единица Ростовской области образовался в 1923 году.

Район находится в юго-западной части Ростовской области, занимает территорию в 871 кв. километров. Район граничит: на севере с Луганской и Донецкой областями Украины, на  юго-востоке Радионово-Несветаевским а на юго-западе с Матвеево – Курганским районами Ростовской области.

Расстояние от города Ростова до районного центра составляет 127 км.

В 34 населенных пунктах района, административно разделенных на            3 сельских поселений, проживает 15,2 тыс. человек.

Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживаются предприятиями:

ООО «Ростовтеплоэнерго», Куйбышевский районный газовый участок ОАО «Таганрогмежрайгаз», Куйбышевский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», МУП «Коммунальщик», МУП «Водоканал».

Данная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

Объектная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы с уточненными объемами работ и финансирования сформирована на основе внутри - поселенческих программ развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений на 2012-2017 годы.

Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

РАЗДЕЛ II.

Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 25.12.2008  № 281-ФЗ)

- Федеральный закон от 23 .11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 290-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации

от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106 «Об утверждении Областной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012-2017 годы»;

- Постановление Администрации Ростовской области от 04.04.2008 № 169  «О порядке формирования и реализации программы газификации Ростовской области»;

- Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2012 годы»;

- Постановление Администрации Ростовской области от 14.06.2007 № 246 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета».

РАЗДЕЛ III

Анализ текущего состояния. Характеристика проблем

3.1 Анализ текущего состояния

Основные направления  по стабилизации состояния системы инженерной инфраструктуры района, в соответствии с анализом текущего состояния отраслей коммунальной сферы, определены в перечне мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы». Они направлены на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

3.2 Характеристика проблемы

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района, в среднем составляет 70 %. Общая протяжённость газовых сетей – 357,7 км, в том числе: магистральных – 25 км; распределительных – 332,7 км. Из 34 населённых пунктов газифицировано 20, что составляет 58,8 %. Анализ негазифицированных населенных пунктов показывает, что в большинстве к ним относятся отдаленные малочисленные хутора. Природным газом газифицировано 73 % домовладений. Темпы газификации объектов социальной сферы ниже уровня обеспеченности природным газом населения района. Уровень газификации объектов социальной сферы составляет 54 %.

Подающие и распределительные трубопроводы систем водоснабжения введены в эксплуатацию более 30 лет назад, выполнены из стальных и чугунных труб, имеют недостаточную пропускную способность (особенно в летнее время) и высокую аварийность, что ведет к ухудшению качества воды и надежности подачи услуг. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Основное оборудование системы водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии:

- из 124,8 км сетей в аварийном состоянии находятся 87,4 км и требуют замены. Потери в сетях водоснабжения превышают нормативный уровень, износ сетей составляет 60-90 %;

- уровень централизованного водоснабжения составляет 26 %.

В результате недостаточных инвестиций снизились  объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющихся объектов.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.

Куйбышевский район испытывает серьёзный  дефицит в питьевой и технической воде. Качество воды большинства источников не соответствуют СанПин «Вода питьевая».

Теплоэнергетический комплекс района представлен 58 муниципальными котельными, в том числе: 46 – газовых; 11 – угольных; 1 - электрическая.

Мощность муниципальных газовых котельных – 8,65 Гкал/ч.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение теплоснабжения, устойчивого водоснабжения и водоотведения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, повышения уровня жизни населения, обеспечение социально-экономического развития района и области.

В целях устранения указанных недостатков, администрацией Куйбышевского района совместно с предприятиями ЖКХ проводится планомерная работа, направленная на модернизацию теплоэнергетического комплекса.

В настоящее время в районе функционируют 8 свалок. Общая площадь занятая под свалками составляет  13,3 га. Функционирующие свалки не отвечают санитарно-экологическим требованиям в первую очередь по причине несоответствия санитарно-защитной зоны от границы жилой застройки, а также отсутствия гидроизоляционного экрана в основании.

На данный момент в районе выполняет работы по сбору и вывозу мусора предприятие МУП «Водоканал».

На территории Куйбышевского района в каждом сельском поселении в установленном законодательством порядке приняты «Правила благоустройства и содержания территорий поселения», «правила сбора и вывоза отходов на территории поселения».

Администрацией района постоянно курируются вопросы работы с населением по заключению договоров на вывоз отходов, с целью повышения процента охвата, который на данный момент составляет – 23,7 %.

Решить проблему утилизации (захоронения) отходов исключающую негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающую экологическую безопасность позволит строительство единого межпоселенческого полигона соответствующего современным требованиям предъявляемым к данному объекту.

- РАЗДЕЛ IV.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели

- 4.1 Цели программы

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, достижение гарантированного обеспечения всех потребителей района услугами ресурсоснабжающих предприятий и предприятий ВКХ при любых неблагоприятных ситуациях природного и техногенного характера и улучшения экологической обстановки в Куйбышевском районе.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направлена на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, привлечение средств внебюджетных источников, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации и строительства объектов инженерной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов инженерной инфраструктуры приведет к улучшению состояния инженерной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» выступая одним из основных инструментом осуществления инвестиционной политики, направлена на реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического развития района, последовательное решение задач по достижению устойчиво высоких темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики, эффективное использование государственных капитальных вложений, включая рациональное расходование бюджетных средств, и концентрацию государственных капитальных вложений на приоритетных направлениях.

- 4.2 Задачи программы

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- изготовление проектов модернизации и строительства объектов инженерной инфраструктуры;

- - реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

- - строительство новых объектов инженерной инфраструктуры;

- восстановление и наращивание потенциала социальной и коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня и качества водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения;

- решение проблемы утилизации (захоронения) отходов.

В результате реализации программы будут достигнуты следующие целевые показатели (таблица № 1).

Таблица № 1

| № п/п | Целевые показатели | 2012г | 2013г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень газификации населенных пунктов сетевым газом, процентов | 64,7 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 |
| 2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, процентов | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 3. | Улучшение экологической ситуации района, процентов | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 4. | Уровень теплоснабжения объектов социальной сферы, с использованием в качестве топлива природного газа | 73 | 78 | 84 | 90 | 95 | 100 |

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета проектов модернизации объектов инженерной инфраструктуры на условиях софинансирования из других источников, в том числе бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры до 10 %.

- РАЗДЕЛ V

Перечень мероприятий программы

Водоснабжение

В перечень программных мероприятий включены вопросы проектирования, модернизации и строительства систем водоснабжения.

Ремонт, реконструкция и строительство систем водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Строительство новых сетей позволит улучшить качество  водоснабжения, обеспечить благоприятный инвестиционный климат в районе. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой.

Газоснабжение

Уровень газификации района самым непосредственным образом сказывается на уровне комфортности проживания населения. Решение данной проблемы в определенной степени позволит решить вопрос закрепления кадров на селе. Программные мероприятия предусматривают проектирование и строительство подводящих и разводящих газопроводов населённых пунктов, газификацию объектов социальной сферы.

Система сбора и утилизации мусора

В программных мероприятиях предусмотрено проектирование строительства межпоселенческого полигона, рекультивация старых свалок, приобретение мусороуборочной техники.

Решить проблему утилизации (захоронения) отходов, исключающую негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающую экологическую безопасность позволит строительство единого межпоселенческого полигона соответствующего современным требованиям предъявляемым к данному объекту.

В соответствии с разработанной схемой предполагаемого расположения объекта размещения отходов (полигона), предполагается сократить общее количество свалок с 8-ми до 1-ой, сгруппировав муниципальные образования района.

Планируется размещение межпоселенческого полигона в 2,5 км от 
с. Куйбышево, куда будут приниматься отходы более 80 % населения района.

Сбор ТБО по графикам, согласно заключенных договоров, позволит повысить охват населения по сбору и вывозу мусора в районе до 80 %. Введение в эксплуатацию санкционированных мест утилизации позволит наиболее полно осуществлять экологический контроль в районе.

Полный перечень мероприятий и объектов социальной и инженерной инфраструктуры подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Федеральный бюджет – субсидии, выделяемые из федерального бюджета на реализацию подпрограммы. Они определяются в ежегодных соглашениях между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и минсельхозпродом области. Субсидии за счет средств федерального бюджета на осуществление мероприятий подпрограммы предоставляются при условии софинансирования из областного бюджета. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности определены в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», и соответствующих федеральных нормативных актах. Там же указаны участники осуществления каждого мероприятия и условия их участия. Распределение субсидий по мероприятиям подпрограммы осуществляется на основании правил, предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», и утверждается нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Областной бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование подпрограммы в соответствии с областным законом об областном бюджете. Правила использования средств определяются нормативными правовыми актами Ростовской области.

Местные бюджеты – средства, предусмотренные на софинансирование подпрограммы в нормативных правовых актах органов местного самоуправления. Они определяются в соответствии с утвержденными в муниципальных бюджетах суммами с учетом уровня софинансирования, определенного действующими нормативными правовыми актами Ростовской области.

Внебюджетные источники – средства участников осуществления программных мероприятий (граждан, их работодателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, других предприятий и организаций). Суммы определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по каждому мероприятию.

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и уточняются ежегодно исходя из возможностей федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований.

РАЗДЕЛ VI

Экологическая эффективность мероприятий программы

Реконструкция магистральных водоводов и разводящей сети водоснабжения населенных пунктов, имеющих значительный износ приведет к сокращению потерь воды из-за утечек и позволит снизить опасность подтопления территории района.

Газификация частных домовладений и объектов социальной сферы позволит снизить выброс в атмосферу вредных веществ, выделяемых в процессе  сгорания  твёрдых видов топлива.

Проблема утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов является одной из наиболее актуальных в области охраны окружающей среды для Куйбышевского района. Строительство нового полигона по хранению и утилизации отходов производства позволит решить проблему хранения, и утилизации отходов на территории района.

Представляемая программа направлена на максимально эффективное улучшение социально-экологической ситуации в населенных пунктах района.

- РАЗДЕЛ VII.

Социально-экономических и экологические результаты от реализации мероприятий программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов, характеризующих развитие сельских территорий:

- повысить уровень газификации населённых пунктов до 88 %;

- обеспечить население питьевой водой до 75 %;

- довести уровень теплоснабжения  объектов социальной сферы, с использованием в качестве топлива природного газа до 100 %;

- повысить охват населения по сбору и вывозу мусора в районе до 80 %.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Куйбышевского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Создать предпосылки для поступления внебюджетных средств  в развитие предприятий коммунального комплекса, обеспечить  в районе больше рабочих мест и значительно пополнить доходную часть бюджета района.

Управляющий делами                                                              Г.Г. Гринченко

|  | - Приложение № 1 к программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2013-2017 годы» |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по развитию систем коммунальной и инженерной инфраструктуры 
в Куйбышевском районе на 2013-2017 годы.

(тыс. рублей)

| № п/п | Мероприятия и объекты социальной и инженерной инфраструктуры |  | Всего по источникам финансирования |  | Объем и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | Всего | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |  | 2017г |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 1. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности – всего по району, в том числе: |  | 65571,0 |  | 62030,7 | 2971,1 | 7435,7 | 34600,5 | 14114,4 | 2909,0 | - | 3540,3 | 169,5 | 424,3 | 1974,9 | 805,6 | 166,0 |  | - |  |  |
| Кринично-Лугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Газификация Каменно-Тузловского сельского клуба | 1068,8 |  | 1011,1 | 1011,1 | - | - | - | - | - | 57,7 | 57,7 | - | - | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.2. |  | Газификация Миллеровского сельского клуба | 1220,5 |  | 1154,6 | 1154,6 | - | - | - | - | - | 65,9 | 65,9 | - | - | - |  | - | - |  | Админист рация Кринично - Лугского сельского поселения |
| 1.3. |  | Газификация Зайцевского сельского клуба | 851,3 |  | 805,4 | 805,4 | - | - | - | - | - | 45,9 | 45,9 | - | - | - |  | - | - |  | Админист рация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.4. |  | Разработка ПСД низкого давления в х. Русско-Лютино, пер.Кооперативный | 306,2 |  | 289,7 | - | - | 289,7 | - | - | - | 16,5 | - | - | 16,5 | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.5. |  | Строительство газопровода низкого давления в х.Русско-Лютино, пер.Кооперативный | 787,5 |  | 745,0 | - | - | - | 745,0 | - | - | 42,5 | - | - | - | 42,5 |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.6. |  | Разработка ПСД низкого давления в х.Кринично-Лугский, ул.Зеленая | 306,2 |  | 289,7 | - | - | 289,7 | - | - | - | 16,5 | - | - | 16,5 | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.7. |  | Строительство газопровода низкого давления в х.Кринично-Лугский, ул.Зеленая | 787,5 |  | 745,0 | - | - | - | 745,0 | - | - | 42,5 | - | - | - | 42,5 |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.8. |  | Разработка ПСД на строительство газопроводов среднего и низкого давления х.Кумшатский Куйбышевского района Ростовской области | 2300,0 |  | 2175,8 | - | 2175,8 | - | - | - | - | 124,2 | - | 124,2 | - | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 1.9. |  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления х. Кумшатский Куйбышевского района Ростовской области | 10520,0 |  | 9952,0 | - | - | 9952,0 | - | - | - | 568,0 | - | - | 568,0 | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
|  |  | Всего по мероприятиям развития газификации в сельской местности - по сельскому поселению: | 18148,0 |  | 17168,3 | 2971,1 | 2175,8 | 10531,4 | 1490,0 | - | - | 979,7 | 169,5 | 124,2 | 601,0 | 85,0 |  | - | - |  |  |
| Куйбышевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка ПСД на строительство разводящего газопровода низкого давления в х.Ольховский |  |  | 885,4 | 837,6 | - | 837,6 | - | - | - | - | 47,8 | - | 47,8 | - | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.11. | Строительство разводящего газопровода низкого давления в х.Ольховский |  |  | 2250,0 | 2128,5 | - | - | 2128,5 | - | - | - | 121,5 | - | - | 121,5 | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.12. | Разработка ПСД на строительство разводящего газопровода низкого давления в х.Новольховский |  |  | 167,3 | 158,3 | - | 158,3 | - | - | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.13. | Строительство разводящего газопровода низкого давления в х.Новольховский |  |  | 450,0 | 425,7 | - | - | 425,7 | - | - | - | 24,3 | - | - | 24,3 | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.14. | Разработка ПСД на строительство разводящего газопровода низкого давления в с.Куйбышево, ул.Театральная |  |  | 167,3 | 158,3 | - | 158,3 | - | - | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.15. | Строительство разводящего газопровода низкого давления в с.Куйбышево, ул.Театральная |  |  | 450,0 | 425,7 | - | - | 425,7 | - | - | - | 24,3 | - | - | 24,3 | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.16. | Разработка ПСД на строительство газопроводов среднего и низкого давления х. Заречный, х. Примиусский Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 4340,0 | 4105,7 | - | 4105,7 | - | - | - | - | 234,3 | - | 234,3 | - | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.17. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления х. Заречный, х. Примиусский Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 19593,0 | 18535,0 | - | - | 18535,0 | - | - | - | 1058,0 | - | - | 1058,0 | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.18. | Разработка ПСД на строительство газопроводов среднего и низкого давления х. Ленинский Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 2700,0 | 2554,2 | - | - | 2554,2 | - | - | - | 145,8 | - | - | 145,8 | - |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
| 1.19. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления х. Ленинский Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 12520,0 | 11843,9 | - | - | - | 11843,9 | - | - | 676,1 | - | - | - | 676,1 |  | - | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |
|  | Всего по мероприятиям развития газификации в сельской местности - по сельскому поселению: |  |  | 43523,0 | 41172,9 | - | 5259,9 | 24069,1 | 11843,9 | - | - | 2350,1 | - | 300,1 | 1373,9 | 676,1 |  | - | - |  |  |
| Лысогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Разработка ПСД на строительство газопроводов высокого и низкого давления х. Решетовка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 825,0 | 780,5 | - | - | - | 780,5 | - | - | 44,5 | - | - | - | 44,5 |  | - | - |  | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| 1.21. | Строительство газопроводов высокого и низкого давления х. Решетовка Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 3075,0 | 2909,0 | - | - | - | - | 2909,0 | - | 166,0 | - | - | - | - |  | 166,0 | - |  | Администрация Лысогорского сельского поселения |
|  | Всего по мероприятиям развития газификации в сельской местности - по сельскому поселению: |  |  | 3900,0 | 3689,5 | - | - | - | 780,5 | 2909,0 | - | 210,5 | - | - | - | 44,5 |  | 166,0 | - |  |  |
| 2. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности –всего по району, в том числе: |  |  | 97548,2 (в том числе федеральный бюджет 8974,7) | 82355,1 | 14039,8 | 18680,1 | 7451,8 | 29204,3 | 7322,0 | 5657,1 | 6218,4 | 2317,7 | 1066,4 | 425,4 | 1668,0 |  | 418,0 | 322,9 |  |  |
| Кринично – Лугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в х. Новая Надежда |  |  | 2610,0 | 2469,1 | - | - | 2469,1 | - | - | - | 140,9 | - | - | 140,9 | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.2 | Реконструкция водопроводных сетей в х. Новая Надежда |  |  | 11310,0 | 10699,3 | - | - | - | 10699,3 | - | - | 610,7 | - | - | - | 610,7 |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.3. | Строительство 2-х водозаборных скважин в х. Новая надежда |  |  | 6000,0 | 5676,0 | - | 5676,0 | - | - | - | - | 324,0 | - | 324,0 | - | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.4. | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей в х. Новая Надежда |  |  | 1200,0 | 1135,2 | - | - | 1135,2 | - | - | - | 64,8 | - | - | 64,8 | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.5. | Строительство водопроводных сетей в х. Новая Надежда |  |  | 5520,0 | 5221,9 | - | - | - | 5221,9 | - | - | 298,1 | - | - | - | 298,1 |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.6. | Строительство ограждения санитарной зоны водозаборных скважин |  |  | 614,7 | 581,5 | - | - | 581,5 | - | - | - | 33,2 | - | - | 33,2 | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.7. | Строительство 2-х водозаборных скважин в х. Зайцево |  |  | 6022,3 | 5697,1 | - | - | - | 5697,1 | - | - | 325,2 | - | - | - | 325,2 |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.8. | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей в х.Зайцево |  |  | 1400,0 | 1323,5 | - | - | - | 1323,5 | - | - | 76,5 | - | - | - | 76,5 |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.9. | Строительство водопроводных сетей в х.Зайцево |  |  | 6440,0 | 6092,2 | - | - | - | - | 6092,2 | - | 347,8 | - | - | - |  |  | 347,8 | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.10. | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей в х. Ясиновский |  |  | 1300,0 | 1229,8 | - | - | - | - | 1229,8 | - | 70,2 | - | - | - | - |  | 70,2 | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
| 2.11. | Строительство водопроводных сетей в х. Ясиновский |  |  | 5980,0 | 5657,1 | - | - | - | - | - | 5657,1 | 322,9 | - | - | - | - |  | - | 322,9 |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
|  | Всего по мероприятиям развития водоснабжения в сельской местности - по сельскому поселению: |  |  | 48397,0 | 45782,7 | - | 5676,0 | 4185,8 | 22941,8 | 7322,0 | 5657,1 | 2614,3 | - | 324,0 | 238,9 | 1310,5 |  | 418,0 | 322,9 |  |  |
| Куйбышевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Реконструкция водопроводных сетей в с.Русское Куйбышевского района Ростовской области |  |  | 24560,3 (в том числе федеральный бюджет 8974,7) | 14030,0 | 7422,8 | 6607,2 | - | - | - | - | 1555,6 | 1178,4 | 377,2 | - | - |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| 2.13. | Разработка ПСД на реконструкцию «Здания НС-1, водовода фильтрованной воды, гидравлического сооружения (площадка НС-2)» в с.Куйбышево, Куйбышевского района, Ростовской области |  |  | 3080,1 | 2686,2 | 2364,8 | 321,4 | - | - | - | - | 393,9 | 375,5 | 18,4 | - | - |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| 2.14. | Реконструкция «Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъема)» Куйбышевского района, Ростовской области |  |  | 2884,1 | 2534,9 | 1140,3 | 1394,6 | - | - | - | - | 349,4 | 269,8 | 79,6 | - | - |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| 2.15. | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей х.Свободный Куйбышевского района, Ростовской области |  |  | 2012,8 | 1904,1 | - | - | 1904,1 | - | - | - | 108,7 | - | - | 108,7 | - |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| 2.16. | Реконструкция водопроводных сетей х.Свободный Куйбышевского района, Ростовской области |  |  | 6620,0 | 6262,5 | - | - | - | 6262,5 | - | - | 357,5 | - | - | - | 357,5 |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
|  | Всего по мероприятиям развития водоснабжения в сельской местности - по сельскому поселению: |  |  | 39157,5 | 27417,7 | 10927,9 | 8323,2 | 1904,1 | 6262,5 | - | - | 2765,1 | 1823,7 | 475,2 | 108,7 | 357,5 |  | - | - |  |  |
| Лысогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Изготовление ПСД на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка |  |  | 8025,5 | 7292,8 | 3111,9 | 4180,9 | - | - | - | - | 732,7 | 494,0 | 238,7 | - | - |  | - | - |  | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| 2.18. | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка |  |  | 528,5 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | 28,5 | - | - |  | - | - |  | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| 2.19. | Строительство ограждения санитарной зоны водозаборных скважин |  |  | 1439,7 | 1361,9 | - | - | 1361,9 | - | - | - | 77,8 | - | - | 77,8 | - |  | - | - |  | Администрация Лысогорского сельского поселения |
|  | Всего по мероприятиям развития водоснабжения в сельской местности - по сельскому поселению: |  |  | 9993,7 | 9154,7 | 3111,9 | 4680,9 | 1361,9 | - | - | - | 839 | 494,0 | 267,2 | 77,8 | - |  | - | - |  |  |
| 3. | Мероприятия по формированию комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами - всего по району, в том числе: |  |  | 7229,5 | 5705,7 | - | 5705,7 | - | - | - | - | 1523,8 | 98,1 | 1425,7 | - | - |  | - | - |  |  |
| Кринично-Лугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка генеральной схемы очистки территории Кринично-Лугского сельского поселения |  |  | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | 32,7 | 32,7 | - | - | - |  | - | - |  | Администрация Кринично-Лугского сельского поселения |
|  | Всего по сельскому поселению: |  |  | 66577,7 | 62951,0 | 2971,1 | 7851,8 | 14717,2 | 24431,8 | 7322,0 | 5657,1 | 3626,7 | 202,2 | 448,2 | 839,9 | 1395,5 |  | 418,0 | 322,9 |  |  |
| Куйбышевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка генеральной схемы очистки территории Куйбышевского сельского поселения |  |  | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | 32,7 | 32,7 | - | - | - |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| 3.3. | Приобретение коммунальной техники (мусоровозы, бункеровозы) |  |  | 6031,4 | 5705,7 | - | 5705,7 | - | - | - | - | 325,7 | - | 325,7 | - | - |  | - | - |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
|  | - мусоровозы |  |  | 4779,4 | 4521,3 | - | 4521,3 | - | - | - | - | 258,1 | - | 258,1 | - | - |  | - | - |  |  |
|  | - бункеровозы |  |  | 1258,0 | 1190,1 | - | 1190,1 | - | - | - | - | 67,9 | - | 67,9 | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Всего по мероприятиям формирования комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами – по сельскому поселению: |  |  | 6064,1 | 5705,7 | - | 5705,7 | - | - | - | - | 358,4 | 32,7 | 325,7 | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Всего по сельскому поселению: |  |  | 88744,6 | 74296,3 | 10927,9 | 19288,8 | 25973,2 | 18106,4 | - | - | 5473,6 | 1856,4 | 1101,0 | 1482,6 | 1033,6 |  | - | - |  |  |
| Лысогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Разработка генеральной схемы очистки территории Лысогорского сельского поселения |  |  | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | 32,7 | 32,7 | - | - | - |  | - | - |  | Администрация Лысогорского сельского поселения |
|  | Всего по сельскому поселению: |  |  | 13926,4 | 12844,2 | 3111,9 | 4680,9 | 1361,9 | 780,5 | 2909,0 | - | 1082,2 | 526,7 | 267,2 | 77,8 | 44,5 |  | 166,0 | - |  |  |
| 3.5. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  | 1100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - |  | - | - |  | Администрация района |
|  | Всего по мероприятиям подпрограммы: |  |  | 170348,7 (в том числе федеральный бюджет 8974,7) | 150091,5 | 17010,9 | 31821,5 | 42052,3 | 43318,7 | 10231,0 | 5657,1 | 11282,5 | 2585,3 | 2916,4 | 2400,3 | 2473,6 |  | 584,0 | 322,9 |  |  |

Управляющий делами								Г.Г. Гринченко

|  | Приложение № 2 к районной долгосрочной целевой программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации районной долгосрочной

целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе

на 2012-2017 годы»

1. Оценка эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течении всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗi = БФЗi / БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же  мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭПi = БРПi / ЦИПi;	ЭФi = БРФi / ЦИФi,

где ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.