РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( в ред. Постановлений Администрации Куйбышевского района

от 24.01.2012 № 31,

от 04.02.2013 № 40

от 16.05.2013 № 261

от 08.08.2013 № 452

от 30.12.2013  № 775)

19.12.2011                                              № 529                                с. Куйбышево

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе

на 2012-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского  района Ростовской области от 09.04.2009 года № 95  «О порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке  проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ» и распоряжением Главы района от 08.12.2011 г. № 144 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную  долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды в Куйбышевском  районе на 2012-2015 годы» согласно приложению № 1.

- Утвердить методику оценки эффективности районной  долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы» согласно приложению № 2.

- Установить, что в ходе  реализации районной  долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском  районе на 2012-2015 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета района.

4.   Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя

Главы Администрации  Куйбышевского  района, начальника отдела

сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов

Савицкого С.Р.

Глава Куйбышевского района                         В.Н. Лукьянчук

Приложение №1

к постановлению

Администрации Куйбышевского района

от 19.12.2011 № 529

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы»

Паспорт  программы

| Наименование Программы | районная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Главы Куйбышевского района от 08.12. 2011 г. № 144 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы». |
| Муниципальный Заказчик Программы | Администрация Куйбышевского района Ростовской области. |
| Разработчик Программы | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации Куйбышевского района |
| Основная цель Программы: | Улучшение экологической обстановки в Куйбышевском районе; повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности субъектами; формирование экологической культуры населения Куйбышевского района. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение экологической безопасности на территории Куйбышевского района, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 2.Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений; предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 3.Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод. 4.Обеспечение сохранения зеленых насаждений Куйбышевского района, их охрана и защита, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства. 5.Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Структура программы, основные направления и мероприятия Программы | Паспорт Программы. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, отчет о ходе работы Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий Программы. Приложение 1. Целевые индикаторы и показатели |
|  | программы. Приложение 2 Система программных мероприятий по реализации Программы. Приложение 3. Методика оценки эффективности реализации мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы». |
| Исполнители Программы | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации Куйбышевского района. |
| Объемы финансирования Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет - 3656,7 тыс. рублей. - Районный бюджет – 297,4 тыс. рублей; - Бюджет сельских поселений - 0 рублей; - Областной бюджет – 3359,3 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2012 год – 367,7 тыс. рублей 2013 год – 467,7 тыс. рублей 2014 год – 2821,3 тыс. рублей 2015 год – 0,0 тыс. рублей Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом формирования бюджетов на очередной финансовый год». : Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов за счет увеличения охвата населения договорными формами на сбор и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) до 70%; - сокращение количества бесхозяйных ГТС путем их принятия в муниципальную собственность; - увеличение к 2015 году площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений в населенных пунктах района до 10 гектаров. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляется Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, минэкономики области, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района предоставляется отчет по выполнению Программы, ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района – отчет о ходе работ и об эффективности использования финансовых средств Программы. |

Список условных сокращений, используемых в Программе:

| Ростоблкомприрода | - Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области |
| --- | --- |
| МУП «Водоканал» | - Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| ГТС | - гидротехническое сооружение |
| ТБО | - твердые бытовые отходы |

Раздел 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В условиях реформирования экономики, вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Куйбышевском  районе, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

Куйбышевский  район относится к сельскохозяйственному зональному региону Ростовской области. Однако обратной стороной развития сельского хозяйства в районе является усиление негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические проблемы Куйбышевского  района типичны для многих регионов России: загрязнения атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов неочищенными сточными водами, деградация почвенного покрова (эрозия, засоление почв и др.), неудовлетворительное состояние лесонасаждений.

Статьей 72 Конституции Российской Федерации определено, что обеспечение экологической безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности на территории района является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Одним из ключевых направлений развития Куйбышевского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Для решения данной проблемы были разработаны и частично реализованы районные мероприятия в области охраны окружающей среды в 2009-2011 годах в рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности» на основании (Распоряжения Главы Куйбышевского района от 25.03.2009г. № 77, Распоряжения Главы района  от 16.03.2010г. № 55, Постановления Главы района  от 17.03.2011 г. № 91), но в силу объективных финансово-экономических причин перечень мероприятий  и объемы их финансирования недостаточны.

Перспективное решение проблем экологии на территории Куйбышевского  района требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки  долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском  районе на 2012-2015 годы» (далее – Программа). Настоящая программа является продолжением усилий Администрации района на коренное улучшение экологической обстановки в районе.

Программа будет содержать комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Куйбышевского  района, улучшение экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности населения, устойчивому функционированию естественных экологических систем, сохранению биоразнообразия, защите территорий и населения от негативного воздействия вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Куйбышевского района, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, повышению лесистости территории района. Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Куйбышевском  районе, выявившем наиболее острые проблемы.

Программа будет  состоять из 5 направлений, сформированных по основным проблемам, существующим в области окружающей среды на территории Куйбышевского района:

охрана атмосферного воздуха;

охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения; предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению безопасности ГТС;

очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами;

озеленение территорий района;

экологическое образование и просвещение.

1.1. Охрана атмосферного воздуха

В Куйбышевском районе мониторинг состояния атмосферного воздуха не проводится в надлежащем виде ввиду отсутствия на территории станций по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уровень загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) не определен.

Куйбышевский  район является сельскохозяйственным, где доля промышленных предприятий невелика. Так, основными, с наиболее высоким валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, является дорожное предприятие (ГУП РО «Куйбышевское ДРСУ»).  Кроме того, вносят свой вклад в структуру валовых выбросов района такие предприятия, как ООО «Куйбышевостром», основным видом деятельности которого является производство кирпича, ООО «Глория», которое занимается добычей и переработкой мела на известь, ОАО «Куйбышевагрохимсервис»- добыча и переработка бутового камня.

Основными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сажа, азота диоксид и углерода оксид.

Ввиду незначительного количества промышленных предприятий на единицу площади (территория Куйбышевского района' 872,15 кв. км) основными источниками загрязнения атмосферы является автотранспорт.

323 км автомобильных дорог проходят по территории Куйбышевского района.  Доля выброса загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения составляет 77% от общего количества выбросов. Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу передвижными источниками, является углерода оксид (70%), выбросы стационарными источниками загрязнения имеют тенденцию к снижению, что не скажешь о передвижных источниках. В период с 2005г. по 2011г. автопарк района вырос на 53% (к  концу 2011 г.насчитывается более 5200 транспортных средств). Но здесь также просматривается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферы за счет установки газового оборудования на автомобили (11 % от общего количества) и приобретением населением новых автомобилей, изготовленных с учетом последних экологических норм.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Куйбышевского  района составляет более 400 тонн/год загрязняющих веществ. Но эти данные не отражают истинной картины загрязнения атмосферы, т.к. многие предприятия не имеют нормативной документации (проектов предельно допустимых выбросов).

Итак, проблемы Куйбышевского  района в области охраны атмосферного воздуха и состояния воздушного бассейна связаны:

с отсутствием постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ;

с использованием твердого топлива при эксплуатации котельных и производств предприятий и в частном секторе;

с  выжиганием сухой растительности.

Приоритетным направлениями в области охраны атмосферного воздуха являются дальнейшее совершенствование систем контроля, наблюдений, анализа, прогнозирования, снижение выбросов в атмосферу и уменьшение уровня загрязнения приземного слоя воздуха до санитарных норм.

Переход на газообразное топливо – это решение не только социально-бытовой проблемы, но и значительное сокращение выбросов оксидов углерода, серы, сероводорода и других вредных веществ в атмосферу, поэтому под особым контролем Администрации района находится вопрос газификации населенных пунктов. В 2011 году газификация населенных пунктов района составила 74 %. В этом году газифицированы: 1 населенный пункт,  35 домовладений, проложено 9,6 км газопровода. Всего в Куйбышевском районе проложено газопровода  357,7 км.

Сельхозпредприятиями района в 2011 г. посеяно свыше 2 тыс. гектаров рапса, который используется для изготовления биотоплива. Просматривается тенденция на увеличение посадочных площадей.

Мероприятия по контролю за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

1.2. Охрана и восстановление водных объектов, улучшение

водоснабжения населения

Основными водными объектами Куйбышевского района являются                  р.Миус, р. Тузлов с разветвлениями на Правый, Средний и Левый Тузлов, р. Ольховчик. Русла рек заилены, частично заросли древесной растительностью, снижена возможность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод; нарушен их водно-биологический баланс, необходимо проведение работ по их расчистке, не менее важной природоохранной проблемой является сохранение биоразнообразия водных ресурсов.

В соответствии с действующим законодательством РФ реки находятся в собственности Российской Федерации. Вопросы финансирования мероприятий по расчистке рек подведомственны федеральным и областным органам государственной власти.

Администрацией Куйбышевского района с 2007 года  в тесном взаимодействии с представителями ФГУ «Азовморинформцентра» проводилась работа по включению  в целевые федеральные программы мероприятий по улучшению экологического состояния малых рек:

Результат:

- расчистка реки Миус,   от границы Украины до села Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области. Работы по расчистке р. Миус осуществлены в сроки: с сентября 2008 года по ноябрь 2010 года, расчищено – 12 км.

Стоимость работ по расчистке  реки Миус составила  – 72,68 млн. рублей.

В результате проведения мероприятий по расчистке русел малых рек и оставшейся части р. Миус будет предотвращен ущерб от негативного воздействия вод. Заиление русел малых рек, зарастание русел древесной растительностью приводят к деградации водных ресурсов, невозможности использования их в качестве источников водоснабжения и мест нереста рыб, а также невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод, и, как следствие, затоплению и подтоплению территорий населенных пунктов.

В областную целевую программу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2011 – 2015 годы проведение мероприятий по расчистке вышеуказанных малых  рек не включено, хотя на предотвращение ущерба от негативного воздействия вод в результате проведения мероприятий по расчистке русел рек Ростовской области выделено 2 484,3 млн.рублей.

На территории Куйбышевского района расположено 58 ГТС (инвентаризация выполнена в 2006-2007 годах «научно-техническим центром «Геотехника» по заданию Ростоблкомприроды в рамках полномочий субъекта РФ . ст. 5 ФЗ от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»), из них  28 ГТС – имеют собственников, 30 – ГТС- являются бесхозяйными, из них 3 ГТС, как бесхозяйные,  оформляет Кринично-Лугское сельское поселение. Необходимо сокращение количества бесхозяйных ГТС путем их принятия в муниципальную собственность Куйбышевского района.

Из областного бюджета для проведения работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность Куйбышевского района распределены субсидии, предоставляемые за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств на 2012 год в сумме 300 тыс. рублей, из местного бюджета в 2012 году – 47,7 тыс. рублей.

Особое положение занимают работы по поиску, оценке и разведке запасов подземных вод. Необходимость активного использования месторождений пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения обусловлена несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения. Жители Куйбышевского района обеспечиваются водой за счет источников подземных вод, а в районе отсутствуют разведанные запасы воды питьевого качества.

В целях обеспечения и использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждан на территории района необходимо проведение мероприятий по очистке берегов водоемов от мусора, санитарной рубке растительности вдоль берегов,  очистке родников, благоустройству мест купания и отдыха,  которые  позволят улучшить санитарное состояние водных объектов. В 2011 году в рамках дней «Экология-Безопасность-Жизнь» было расчищено 1,7 км водоохранных зон водных объектов  5 родников, обустроено общественных колодцев – 21.

Проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района стоит очень острая. Реки в районе маловодные, и не все могут служить источником водоснабжения. Дебит существующих артскважин с каждым годом понижается. На территории района проведена частичная замена разводящих водопроводных сетей, проведен тампонаж бездействующих артезианских скважин, организованы зоны санитарных ограждений водозаборов.

На территории сельских поселений водоснабжающими   предприятиями определены Куйбышевский МУП «Водоканал» и МУП «Коммунальщик»,  которым  поручена  эксплуатация  поселенческих объектов   водоснабжения.   Водоснабжение Куйбышевского района  осуществляется из подземных источников водоснабжения (грунтовые скважины). Централизованное обеспечение водой имеют 9 населенных пунктов или 26,5 % от общего числа. Куйбышевский район испытывает дефицит воды. Протяженность водопроводных сетей составляет 127,58 км. Большинство систем водоснабжения не имеют необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Планово предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Общая производительность водопроводных сооружений 3262 куб.м в сутки, среднесуточная подача воды на одного человека составляет 127 литров.

Объем выработки воды в 2009 году составил 281,5 тыс. куб м, в 2010 году - 576,8 тыс. куб. м, в 2011 г.- 350 тыс. куб.м.

Лабораторный контроль за качеством воды источников, на выходе из насосных станций и распределительной сети с. Куйбышево и других населенных пунктов осуществляется лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Таганроге» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Приоритетными загрязнителями являются сухой остаток, сульфаты, магний, натрий.  В Куйбышевском районе имеется 23 общественных колодца.

1.3. Очистка территорий района, формирование системы

обращения с отходами

Объемы образования отходов производства и потребления в районе складываются из трех потоков: от сельского производства и торговых предприятий, жилого фонда, учреждений (образования, здравоохранения, культуры, спорта). Ежегодно на территории района образуется около 2,1 тыс. тонн отходов.

На территории Куйбышевского района имеется 3 муниципальных образования: «Куйбышевское сельское поселение», «Лысогорское сельское поселение», «Кринично-Лугское сельское поселение» в которых утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.

Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов «Куйбышевского сельского поселения» утверждены решением собрания Депутатов Куйбышевского сельского поселения № 43 от 17.12.2008 года. План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов на территории Куйбышевского сельского поселении утвержден Постановлением Главы поселения № 89 от 23.03.2010 года.

Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов «Лысогорского сельского поселения» утверждены решением собрания Депутатов Лысогорского сельского поселения № 66 от 27.11.2006 года Постановлением Главы Лысогорского сельского поселения  № 128 от 03.08.2007 г. утвержден Порядок сбора и вывоза отходов на территории Лысогорского поселения.

Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов «Кринично-Лугского  сельского поселения» утверждены решением собрания Депутатов Куйбышевского сельского поселения № 37 от 23.03.2006 года.

На территории  Куйбышевского района порядок сбора, вывоза, утилизации ТБО закреплен договорной формой, раскрывающей правила обращения с отходами и порядок утилизации между жителями села, юридическими организациями и Куйбышевским МУП «Водоканал»и  Родионо - Несветаевским МУП «Грузопассажирские автотранспортные перевозки»

- организациями, осуществляющими вывоз ТБО и ЖБО.

Санкционированным местом утилизации отходов являются свалки в количестве 8 штук, расположенные на территории Куйбышевского района. Вопросы содержания и эксплуатации мусорных свалок находятся в ведении МУП «Водоканал»,  которому переданы полномочия Администрации Куйбышевского района в части утилизации твердых бытовых  отходов.

Процент охвата населения договорами на вывоз ТБО в районе остается низким (12 %).

Проблема захоронения  ТБО в районе  требует незамедлительного решения. Поэтому в Администрации района на особом контроле находится вопрос по строительству в  Куйбышевском районе  полигона  по  хранению и утилизации отходов  производства и потребления, который позволит решить проблему утилизации отходов в соответствии с санитарными нормами. Разработан поэтапный план мероприятий по строительству межпоселенческого полигона твердых и жидких бытовых отходов и закрытию свалок в Куйбышевском районе на период с 2011-2016 год, утвержденный Главой района от 24.09.2010 года . В настоящее время  произведен отвод земельного участка под строительство полигона и начато изготовление поектно-сметной документации.

Сельскими поселениями ведется работа по охвату населения услугой вывоза ТБО, дополнительному приобретению коммунальной техники (автоцистерны, экскаваторы, бульдозеры) и организации работы в сельских поселениях специализированных предприятий ЖКХ оказывающих услуги населению.

1.4. Озеленение территорий  района

Особая роль в улучшении состояния окружающей среды принадлежит зеленым насаждениям. Зеленные насаждения Куйбышевского района находятся в неблагоприятных природных условиях Ростовской области и требуют повышенного внимания. Содержание и сохранность зеленых насаждений  является составной частью природного комплекса  и должна включить в себя ежегодное озеленения территорий сельских поселений района. Муниципальными органами сельских поселений утверждены правила создания, сохранения, охраны и учета зеленых насаждений на подведомственных территориях.

К сожалению, значительная часть деревьев представлена старыми посадками, а качество молодых посадок оставляет желать лучшее. Анализ состояния зеленых насаждений показывает, что происходит более раннее старение и износ деревьев. На данный период 50% зеленого фонда достигло предельного возраста 40-50 лет и требуют реконструкции 30% зеленых насаждений парков. Особое внимание необходимо уделять созданию и ремонту газонов, цветочных клумб, как одного из важнейших компонентов озеленения. Неэффективно поставлена система планомерного воспроизводства зеленого фонда, организации работ по содержанию и высадкам зеленых насаждений.

Вопросы использования, охраны, защиты и воспроизводства, а также содержания зеленых насаждений, сегодня являются полномочиями органов местного самоуправления сельских поселений. Администрациям района и сельских поселений необходимо принять все возможные меры, чтобы не только сохранить, но и приумножить зеленые насаждения населенных пунктов района.

Площадь древесно-кустарниковых полезащитных насаждений на землях  сельскохозяйственного назначения Куйбышевского района составляет 3669 гектаров, которая находится  в не разграниченной государственной собственности, границы данных земельных участков не определены в соответствии с действующим законодательством. На проведение данных мероприятий требуется дополнительное финансирование. За прошедший период 2011 г. на территории Куйбышевского района было организовано и проведено 40 экологических субботников.  Высажено: лиственных деревьев – 137 шт., хвойных пород – 60 шт., кустарников – 72 шт., устроено  цветников – 2000 кв.м. Ликвидировано 30 аварийно-опасных деревьев, расчищено от сухостойных и аварийно-опасных деревьев и валежника 60,7 гектаров лесопосадок.  В субботниках приняли участие более 2500 человек.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений, улучшить состояние существующих деревьев и кустарников на территории района.

1.5. Экологическое образование и  просвещение

Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения района, включая руководителей хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Слабо организована переподготовка руководящих работников  сельхозпредприятий, других организаций и учреждений района по вопросам охраны окружающей среды.

Для решения указанной проблемы необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

На территории Куйбышевского района ежегодно проходят Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь». Основной задачей Дней является объединение усилий всех  муниципальных и общественных организаций в решении проблем охраны окружающей среды, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия. В рамках Дней проводятся субботники, лекции, рейды и т.д.

Главную роль в глобальном решении экологических проблем, играет не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и специальная система экологического образования. Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимо для формирования целостного восприятия среды, бережного отношения к природе. Школьный возраст детей является наиболее естественным временем приобщения к экологическому образованию. Учитывая это, педагоги проводят занятия в детских садах Куйбышевского района. Далее в начальных классах продолжаются занятия на экологические темы. В среднем звене общеобразовательной школы экологическое образование носит междисциплинарный характер и рассматривается под углом зрения специфики содержания многих предметов, проводятся предметные недели, тематические вечера, беседы на экологические темы. Работает экологический кружок при центре дополнительного образовании (ЦДО), задачи которого -  формирование экологической культуры детей, приобщение обучающихся к учебно-исследовательской работе по изучению экологической обстановки окружающей среды, воспитание патриотизма и гражданственности.

Формирование экологической культуры жителей Куйбышевского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в их сознании. Средствам массовой информации и органам местного самоуправления необходимо больше уделять внимание по предоставлению населению объективной информации о состоянии окружающей среды и проводимых мероприятиях.

- Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

- Программы, целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются:

улучшение экологической обстановки в Куйбышевском  районе;

повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека;

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности субъектами;

формирование экологической культуры  населения Куйбышевского района.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

1.Обеспечение экологической безопасности на территории Куйбышевского района, в том числе:

снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

2.Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений;

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3.Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод.

4.Обеспечение сохранения зеленых насаждений Куйбышевского района, их охрана и защита, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства.

5.Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2012 по 2015 годы.

- Раздел 3. Система программных мероприятий,  ресурсное обеспечение Программы.

- Перечень программных мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведен в приложении № 2 к Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного и местного  бюджетов, а также бюджетов сельских поселений.

- Общий объем финансирования Программы составляет – 3656,7

- тыс. рублей, из них по годам реализации:

- тыс. рублей

|  | - Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - областной бюджет | - районный бюджет |  |
| - 2012 год | - 367,7 | - 300,0 | - 67,7 |  |
| - 2013 год | - 467,7 | - 409,3 | - 58,4 |  |
| - 2014 год | - 2821,3 | - 2650,0 | - 171,3 |  |
| - 2015 год | - - | - - | - - |  |
| - Всего | - 3656,7 | - 3359,3 | - 297,4 |  |

- Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом формирования бюджетов на очередной финансовый год.

- Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.

- Разработка и принятие нормативных и правовых актов для обеспечения достижения целей реализации Программы не требуется.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Досрочное прекращение реализации программы осуществляется
в установленном Администрацией Куйбышевского  района порядке.

Основаниями для досрочного прекращения программы является несоответствие результатов выполнения программы целевым индикаторам и показателям эффективности, непредставление отчетности о ходе реализации программы в установленные сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетельствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.

- Раздел 5. Механизм реализации Программы, отчет о ходе работы Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005                 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета, бюджетов сельских поселений готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется отделом сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации Куйбышевского района, на который возлагается ответственность в пределах следующих функций:

организация мониторинга реализации мероприятий Программы;

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы;

содействие исполнителям и участникам Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение на сайте Администрации Куйбышевского района текста Программы и информации о ходе выполнений программных мероприятий.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области, минэкономики области, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района предоставляется отчет по выполнению Программы, ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района – отчет о ходе работ и об эффективности использования финансовых средств Программы.

- Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических

- и экологических последствий реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сферах.

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов за счет увеличения охвата населения договорными формами на сбор и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) до 70%;

- сокращение количества бесхозяйных ГТС путем их принятия в муниципальную собственность;

- увеличение к 2015 году площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений в населенных пунктах района до 10 гектаров.

Управляющий делами

Администрации района                                                         Г.Г. Гринченко

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Куйбышевского района

от  19.12.2011г.№ 529

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе                                  на 2012-2015 годы».

1. Оценка эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы» (далее - Программа) осуществляется ежегодно, в течение всего срока реализации Программы, на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

Iф2

In2

Inn

Iфn

+           + …….

Е =                                                 х 100 %,

n

где:

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

6. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения уровня экологической опасности, уменьшения степени негативного воздействия на окружающую среду.

7. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Фф

Эбюд =              х 100 %,

Фп

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Управляющий делами

Администрации района                                                         Г.Г. Гринченко

Приложение №1

к районной долгосрочной целевой

программе «Охрана окружающей

среды в Куйбышевском районе  на 2012–2015 годы»

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Количеств физических лиц, охваченных предоставлением услуг по сбору и вывозу ТБО | процентов | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 2. | Количество саженцев декоративных деревьев, высаженных на территории Куйбышевского района | гектар | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Сокращение количества бесхозяйных ГТС путем принятия их в муниципальную собственность | штук | 27 | 10 | 10 | 7 |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                         Г.Г. Гринченко

Приложение № 2

к районной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе  на 2012–2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы                                                                                «Охрана окружающей среды в Куйбышевском  районе на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Сроки реализации мероп- риятия | Источник финанси- рования | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями всех форм собственности по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности |  | Комиссия по чрезвычайным ситуациям района, Администрация района: сектор ГО, ЧС, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов, Главы сельских поселений. |  | 2012-2015 | Финансирование не предусмотре но | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Информирование населения через СМИ |  | Администрация района, сектор ГО, ЧС отдел сельского хозяйства,охраны окружающей среды и природных ресурсов, Главы сельских поселений |  | 2012-2015 | Финансирование не предусмотре но | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организовать рейды по охране нерестующих рыб и пресечению незаконной реализации рыбы и раков, а также орудий лова запрещенных к использованию в водоемах. | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов, полиция Куйбышевского района |  | 2012-2015 |  | Финансирование не предусмотре но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность района | Ростоблкомприрода, Администрация Куйбышевского района |  | 2012 |  | всего | 347,7 |  | 347,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 47,7 |  | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проекта «Ликвидация ГТС пруда на балке Щуличья, 3,0 км восточнее х. Денисово-Алексеевка, Куйбышевский район» | Ростоблкомприрода, Администрация Куйбышевского района |  | 2013 |  | всего | 447,7 |  |  | 447,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 409,3 |  |  | 409,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 38,4 |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ликвидация ГТС пруда на балке Щуличья, 3,0 км восточнее х. Денисово-Алексеевка, Куйбышевский район | Ростоблкомприрода, Администрация Куйбышевского района |  | 2014 |  | всего | 2801,3 |  |  |  | 2801,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2650,0 |  |  |  | 2650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 151,3 |  |  |  | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  | 3596,7 |  | 347,7 | 447,7 | 2801,3 | - |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.Очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выявление и ликвидация не санк-ционированных свалок за чертой населенных пунктов | Администрация Куйбышевского района |  | 2012-2014 |  | Районный бюджет | 30,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Учет объектов размещения отходов производства и потребления (свалки) в кадастре отходов. | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации района |  | 2012-2014 |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Озеленение территорий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Озеленение территорий населенных пунктов района (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями). | Администрации сельских поселений |  | 2012-2015 |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Уход за защитными насаждениями, расчистка от валежника, сухостойных деревьев на территории Куйбышевского района | Администрация района |  | 2012-2015 |  | Финансирование не предусмотре но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Экологическое образование и просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение общероссийских Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология-безопасность-жизнь» | Администрации района и сельских поселений |  | 2012-2015 |  | Финансирование не предусмотре но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Организация детско-юношеского экологического движения | Ростоблкомприрода, Администрация Куйбышевского района |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 30 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение мероприятий в рамках «Дня птиц» | Общеобразовательные школы района |  | 2012-2015 |  | Финансирование не предусмотре но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организация районных конкурсов детских рисунков «Мир заповедной природы». Конкурсов по использованию ТБО | Общеобразовательные школы района |  | 2012-2015 |  | Финансирование не предусмотре но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды: публикация статей экологического содержания в периодической печати; освещение всех природоохранных мероприятий в газете «На Донской волне» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации района |  | 2011-2015 |  | Финансирование не предусмотре но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: 3656,7 тыс. рублей |  |  |  |  | Областной бюджет | 3359,3 | - | 300,0 | 409,3 | 2650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет | 297,4 |  | 67,7 | 58,4 | 171,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 3656,7 | - | 367,7 | 467,7 | 2821,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Управляющий делами

Администрации района                                                                                  Г.Г. Гринченко

Пр

Приложение № 3

к районной долгосрочной целевой

программе «Охрана окружающей

среды в Куйбышевском районе  на 2012–2015 годы»

ПЛАН

по привлечению средств федерального бюджета на

реализацию мероприятий  Программы

Муниципальный заказчик Программы –  Администрация Куйбышевского района Ростовской области планирует привлекать средства областного бюджета на реализацию мероприятий Программы  предоставляемые в виде субвенций из областного бюджета на осуществление мероприятий по охране окружающей среды.

Государственный заказчик Программы - Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области  ежегодно направляет средства областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Областным законом  от 19.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  и   Правилами предоставления субвенций из областного бюджета в районный бюджет на осуществление отдельных полномочий  в области охраны окружающей среды.

Управляющий делами

Администрации  района                                                             Г.Г. Гринченко